Wołomin, dnia 11.03.2024

L.dz. .............................

....................................................

....................................................

....................................................

…………………………………….

Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu

dotyczy: odpowiedzi na zadane pytania złożone przez jednego z oferentów 
do przetargu „Remont pomieszczenia socjalnego – stołówka ZNAK SPRAWY DWE/09/02/2024”

- „Czy polisa może opiewać na 50 000 zł”.

- Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w Zapytaniu Cenowym pkt VIII. POLISA OC odnośnie wymaganej polisy ubezpieczeniowej na kwotę min. 50 000 zł.

- „Czy termin może być wydłużony do 5 tygodni?”

- Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 5 tygodni od rozpoczęcia prac remontowych, jednak pozostając przy wymogu ukończenia ich do 10.05.2024 r.

- „Czas oczekiwania na drzwi potrafi przekraczać 6 tygodni, czy jest możliwe zamontowanie ich w późniejszym terminie, jeśli opóźnienie w dostawie drzwi nie wyniknie z naszej winy?”

- Zamawiający wyraża zgodę na montaż drzwi po zakończeniu remontu, przy czym nie później niż do 10.05.2024 r.

Z poważaniem